附件

延安市2025年落实企业生态环保主体责任工作清单

| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 1 | 清洁井场保持率达到95%以上。 | 严格按照清洁井场建设标准，完成新开发井场建设任务，加强老旧井场的日常管理维护。 | 长期坚持 | 李战明 |
|  | 2 | 完成废弃井场整治。 | 完成封堵退出的采油井场生态修复治理，实施土壤监测，开展污染状况调查、风险评估工作。采油一厂42个井场、采油三厂8个井场、采油四厂10个井场、采油七厂6个井场、采油九厂9个井场、采气六厂4个、长实镰刀湾作业区4个井场。 | 11月底 |  |
|  | 3 | 进一步规范建设油气回收处理设施，完成有机废气治理工作。 | 完成第一输油处杨山输油站3具固定顶罐有机废气回收治理工作。按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封12个月开展一次检测，动密封6个月开展一次检测，确保有机废气治理取得实效。 | 12月底 |  |
|  | 4 | 开展土壤污染隐患排查，完成土壤、地下水环境监测。 | 深入开展土壤、地下水污染隐患排查整治工作，重点区域设立地下水监测井，并按要求对土壤、地下水进行监测。 | 12月底 |  |
|  | 5 | 油气开发废弃物集中处置实现全覆盖。 | 钻井泥浆、岩屑、压裂返排液、废弃包装物等全部实现分类收集、集中处置，对委托建设的泥浆岩屑填埋场进行环境安全评估工作。 | 长期坚持 |  |
|  | 6 | 危险废物实现规范安全处置。 | 按照危险废物规范化管理要求贮存、转移、处置危险废物，各重点环节做到视频全覆盖并与生态环境信息化管理系统联网，所有视频记录保留时间不得少于三个月。强化油泥尾渣的监管，实现从产生、收集、贮存、运输、处置的全过程闭环管理。 | 长期坚持 |  |
|  | 7 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 延长油田股份 有限公司 | 1 | 清洁井场保持率达到95%以上。 | 严格按照清洁井场建设标准，完成新开发井场建设任务，加强老旧井场的日常管理维护。 | 长期坚持 | 张 冰 |
|  | 2 | 完成废弃井场整治。 | 完成封堵退出的采油井场生态修复治理，实施土壤监测，开展污染状况调查、风险评估和植被恢复工作。下寺湾采油厂34个井场、志丹采油厂12个井场、富县采油厂60个井场、七里村采油厂880个井场、子长采油厂58个井场、宝塔采油厂65个井场、南泥湾采油厂51个井场、杏子川采油厂45个井场、土壤污染状况调查和风险评估，下寺湾采油厂4个井场、富县采油厂10个井场、七里村采油厂810个井场、子长采油厂8个井场植被恢复工作。 | 12月底 |  |
|  | 3 | 进一步规范建设油气回收处理设施，完成有机废气治理工作。 | 完成4个采油厂10座联合站56具固定顶罐有机废气回收治理工作，吴起采油厂16具、南泥湾采油厂18具、七里村采油厂15具、下寺湾采油厂7具。按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封12个月开展一次检测，动密封6个月开展一次检测，确保有机废气治理取得实效。 | 2025年12月底 |  |
|  | 4 | 开展土壤污染隐患排查，完成土壤、地下水环境监测。 | 深入开展土壤、地下水污染隐患排查整治工作，完成2111个超过设计使用年限的地埋储罐改造任务，重点区域设立地下水监测井，并按要求对土壤、地下水进行监测。 | 12月底 |  |
|  | 5 | 油气开发废弃物集中处置实现全覆盖。 | 钻井泥浆、岩屑、压裂返排液、废弃包装物等全部实现分类收集、集中处置，对委托建设的泥浆岩屑填埋场进行环境安全评估工作。 | 12月底 |  |
|  | 6 | 危险废物实现规范安全处置。 | 按照危险废物规范化管理要求贮存、转移、处置危险废物，各重点环节做到视频全覆盖并与生态环境信息化管理系统联网，所有视频记录保留时间不得少于三个月。强化油泥尾渣的监管，实现从产生、收集、贮存、运输、处置的全过程闭环管理。 | 全 年 |  |
|  | 7 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司 | 1 | 进一步规范建设油气回收处理设施，完成有机废气治理工作。 | 完成中山川、余家坪、野山三个输油站6具拱顶储油罐的VOCs排放治理。按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封12个月开展一次检测，动密封6个月开展一次检测，确保有机废气治理取得实效。 | 2025年12月底 | 郭广文 |
|  | 2 | 开展管线安全排查检查维护。 | 建立管线安全巡查制度，确定专人进行巡查防止管线泄漏，加大资金投入及时更换老旧管线，消除环境安全隐患。 | 全 年 |  |
|  | 3 | 危险废物实现规范、安全处置。 | 按照危险废物规范化管理要求贮存、转移、处置危险废物，各重点环节做到视频全覆盖并与生态环境信息化管理系统联网，所有视频记录保留时间不得少于三个月。强化油泥尾渣的监管，实现从产生、收集、贮存、运输、处置的全过程闭环管理。 | 全 年 |  |
|  | 4 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 陕西延长石油（集团）有限 责任公司气田 公司 | 1 | 油气开发废弃物集中处置实现全覆盖。 | 钻井泥浆、岩屑、压裂返排液、废弃包装物等全部实现分类收集、集中处置，对委托建设的泥浆岩屑填埋场进行环境安全评估工作。 | 长期坚持 | 王遵贵 |
|  | 2 | 规范建设废气污染防治设施，实现达标排放。 | 完成志丹双河净化厂、安塞沿河湾净化厂硫磺回收装置和尾气二氧化硫转化设施建设并投入运行、开展二氧化硫浓度监测、安装自动在线监测设备，实现大气污染物达标排放。 | 12月底 |  |
|  | 3 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司 | 1 | 危险废物实现规范、安全处置。 | 按照危险废物规范化管理要求贮存、转移、处置危险废物，各重点环节做到视频全覆盖并与生态环境信息化管理系统联网，所有视频记录保留时间不得少于三个月。强化油泥尾渣的监管，实现从产生、收集、贮存、运输、处置的全过程闭环管理。渣盐填埋处置量较上年下降30%。 | 全 年 | 乌忠理 |
|  | 2 | 完成挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封6个月开展一次检测，动密封3个月开展一次检测。 | 全 年 |  |
|  | 3 | 开展土壤污染隐患排查，完成土壤、地下水环境监测。 | 深入开展土壤、地下水污染隐患排查整治工作，重点区域设立地下水监测井，并按要求对土壤、地下水进行监测。 | 全 年 |  |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 1 | 规范设置排污口 | 加快完成北洛河废水排放口审批手续办理。 | 6月底 | 李 伟 |
|  | 2 | 完成挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封6个月开展一次检测，动密封3个月开展一次检测。 | 全 年 |  |
|  | 3 | 危险废物实现规范、安全处置。 | 按照危险废物规范化管理要求贮存、转移、处置危险废物，各重点环节做到视频全覆盖并与生态环境信息化管理系统联网，所有视频记录保留时间不得少于三个月。渣盐填埋处置量较上年下降30%。 | 长期坚持 |  |
|  | 4 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 陕西延长石油富县发电有限公司 | 1 | 烟气达标排放。 | 烟气排放实现超低排放，在线监测稳定运行，数据上传率达95%以上。强化煤棚、灰场等场所扬尘污染治理。 | 全 年 | 马建刚 |
|  | 2 | 逐步提高粉煤灰综合利用率。 | 规范收集、贮存、处置粉煤灰等一般固体废物，积极寻求新的综合利用途径，不断提高综合利用率。 | 全 年 |  |
|  | 3 | 落实排污许可制度。 | 按照排污许可证要求，及时上传监测方案、监测数据、执行报告等相关资料，规范排污行为。 | 全 年 |  |
| 大唐陕西发电 有限公司延安 热电厂 | 1 | 烟气达标排放。 | 烟气排放实现超低排放，在线监测稳定运行，数据上传率达95%以上。强化煤棚、灰场等场所扬尘污染治理。 | 全 年 | 陈树宽 |
|  | 2 | 逐步提高粉煤灰综合利用率。 | 规范收集、贮存、处置粉煤灰等一般固体废物，积极寻求新的综合利用途径，不断提高综合利用率。 | 全 年 |  |
|  | 3 | 落实排污许可制度。 | 按照排污许可证要求，及时上传监测方案、监测数据、执行报告等相关资料，规范排污行为。 | 全 年 |  |
| 延安中节能污水处理有限公司 | 1 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 | 冯志华 |
|  | 2 | 污泥实现资源化、无害化处置。 | 产生的污泥达到国家或者地方规定的处置标准，污泥无害化处置率达到90%以上。 | 长期坚持 |  |
| 陕西中烟工业 有限责任公司 延安卷烟厂 | 1 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 | 雷建强 |
|  | 2 | 污泥规范安全处置。 | 产生的污泥交有资质的企业进行安全处置，转移处置过程纳入市固体废物管理系统，执行电子联单制度。 | 长期坚持 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 1 | 完成挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）要求，对静密封6个月开展一次检测，动密封3个月开展一次检测。 | 全 年 | 杨梦东 |
|  | 2 | 开展土壤污染隐患排查，完成土壤、地下水环境监测。 | 深入开展土壤、地下水污染隐患排查整治工作，重点区域设立地下水监测井，并按要求对土壤、地下水进行监测。 | 12月底 |  |
|  | 3 | 完成两套干熄焦装置及辅助生产设施项目建设。 | 新建两套干熄焦装置及辅助生产设施，降低能耗及碳排放强度，提高水资源利用率，确保熄焦水达标回用。1 | 12月底 |  |
|  | 4 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 黄陵矿业集团 有限责任公司 | 1 | 严格落实清洁矿井各项防控措施。 | 按照清洁矿井建设标准，全面完成建设任务，并加强后期管理和维护。 | 长期坚持 | 王鹏飞 |
|  | 2 | 逐步提高煤矸石综合利用率。 | 规范收集、贮存、处置煤矸石等一般固体废物，积极寻求新的综合利用途径，不断提高综合利用率。 | 长期坚持 |  |
|  | 3 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 |  |
|  | 4 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 全 年 |  |
| 责任单位 | 序号 | 工作目标 （目标清单） | 重点任务 （任务清单） | 完成时限 （时限清单） | 责任领导 （责任清单） |
| 陕西环保产业 集团有限责任 公司 | 1 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 | 张 昊 |
|  | 2 | 污泥实现资源化、无害化处置。 | 产生的污泥达到国家或者地方规定的处置标准，污泥无害化处置率达到90%以上。 | 长期坚持 |  |
| 陕西水务发展 集团有限公司 | 1 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 | 白海生 |
|  | 2 | 污泥实现资源化、无害化处置。 | 产生的污泥达到国家或者地方规定的处置标准，污泥无害化处置率达到90%以上。 | 长期坚持 |  |
| 延安能源化工（集团）有限 责任公司 | 1 | 严格落实清洁矿井各项防控措施。 | 按照清洁矿井建设标准，全面完成建设任务，并加强后期管理和维护。 | 长期坚持 | 李 斌 |
|  | 2 | 逐步提高煤矸石综合利用率。 | 规范收集、贮存、处置煤矸石等一般固体废物，积极寻求新的综合利用途径，不断提高综合利用率。 | 长期坚持 |  |
|  | 3 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 全 年 |  |
|  | 4 | 开展环境风险隐患排查治理，落实环境风险管控措施。 | 建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作，建立隐患清单并实施动态管理。制定突发环境事件应急预案，储备应急物资、开展应急演练、提升处置能力。 | 长期坚持 |  |
| 延安水务环保 集团有限公司 | 1 | 污水处理设施正常运行，达标排放。 | 强化日常管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标率100%，在线监测设施稳定运行，传输率达95%以上。 | 长期坚持 | 古晓成 |
|  | 2 | 污泥实现资源化、无害化处置。 | 产生的污泥达到国家或者地方规定的处置标准，污泥无害化处置率达到90%以上。 | 长期坚持 |  |
|  | 3 | 不断提高城区污水收集率。 | 加强城区污水管网建设，提高管网覆盖率，做到“应收尽收”，不断提高污水收集率。 | 长期坚持 |  |